Referat af bestyrelsesmøde i Beboerhjørnet - 6 april 2004

Til stede: Jean, Flemming, Jan, Thomas, Manuela og Lea

# Afbud: Lene og Conni

Uden afbud: Rudi

1.	Foretræde af beboer vedr. sagen om ulovlig fremleje

Bestyrelsen hørte beboers indsigelser og har valgt at afvente svar fra foreningens advokat før der sker yderligere tiltag i sagen. Jean kontakter advokat.

2.	Godkendelse af referat

Referatet godkendt

## 3.	Valg af referent

Lea valgt som referent

## 4.	Orientering ved formanden

ABF- generalforsamling (Københavnerkredsen). Jean og Thomas deltog. Materiale fra ABF kan findes i orienteringsbakken.

Ny lov om pant og udlæg er vedtaget i folketinget. Loven træder formentlig i kraft pr. 1. januar 2005.

Generalforsamling i Grundejerforeningen Islandsbrygge d. 20 april i beboerhjørnet. Conni eller Jean deltager.

Jean har bedt Boligexperten om at revidere den gamle udgave af vedtægterne således, at den stemmer overens med de vedtægter der blev taget på den ekstraordinære generalforsamling d.11 november 2003.

AB Njal er i gang med at få lavet en ”skræddersyet” affaldsguide fra R98. Guiden er gratis.

Lys på den nederste del af kældertrappen er blevet installeret.

Rudi har ønsket at fratræde sin bestyrelsespost. Manuela, der før var 1. suppleant, har nu erstattet Rudi som stemmeberettiget bestyrelsesmedlem.

5. 	Tagprojekt

Der ventes stadig på tilbud på priser for karnapaltandøre.

Afslutning af etape 1 indvendig og udvendig fastsat til d 1. juni 2004.

Forslag vedr. brandsikring på mansard etagen (5. sal) blev forelagt bestyrelsen. Der er ikke krav fra myndighederne om at udføre brandsikring. Bestyrelsen var dog enige om, at det var en god ide, men afventer en pris på arbejdet.

Faldstammeudskiftning ned til 4.sal laves kun i de opgange uden trappetårn.

De store stålkonstruktioner i hjørnerne er nu kommet på plads.

Enemærke og Petersen har fået en ny medarbejder, som vil være ansvarlig for vinduesprojektet fremover.

Det blev besluttet at installere skjulte el-installationer i de 6.salslejligheder, der endnu ikke er solgt. Prisen er 2.200 kr. pr. lejlighed.

Enemærke & Petersen bliver bedt om at give en pris på hvor stor en besparelse foreningen vil få ved at fjerne kældervinduer fra vinduesrenoveringsprojektet. Arbejdet vil kunne udføres af andelshaverne ved kommende arbejdsweekender.

.

6.	Facaderenovering

Jean forelagde bestyrelsen et forslag vedr. facaderenovering på Artillerivej. Forslaget blev godkendt, men entreprenøren bliver bedt om at specificere separate priser på det arbejde, der henholdsvis vedrører karnapperne og selve facaden. Prisen er 140.625 kr. inkl. Moms/ex. Rådgiverhonorar.

7.	Vandbesparende foranstaltninger

Viterra Energy Sevices A/S er kommet med et tilbud på installationer af koldvandsmålere. Der er mulighed for at søge om tilskud til installationen hos Københavns Energi indtil 1. maj. Bestyrelsen søger om tilskud, men venter med at tage beslutning om tilbuddet fra Viterra Energy Sevices A/S før der er kommet svar fra Københavns Energi. Bestyrelsen arbejder desuden på at have et bedre overblik over henholdsvis omkostninger og besparelser ved installationen. Jan har påtaget sig opgaven at indhente oplysninger om dette

8. 	Foretræde af beboer vedr. sagen om ulovlig fremleje

Punktet behandlet under pkt.1

9.	ABF- kursus for varmemestre

Vi undersøger muligheden for at afholde kursus her på Bryggen.

10.	Bestyrelsestelefon

Der er indkøbt 2 mobiltelefoner til bestyrelsesarbejdet. En eventuel fordelingsnøgle blev drøftet, men der er endnu ikke fundet en fremtidig løsning.

11. 	Fordeling af post i huset

Punktet udgået.

12.	Evt.

Foreningen har indkøbt en lille affugter til vandskader. Omkring problemer med afløb i vaskekældre blev

der diskuteret muligheden for, at disse kunne mures til.

Fremover kontaktes  Michael Vigh (2091 3672) eller Alf Mortensen (2275 6868), hvis der opstår problemer med afdækning mv. uden for normal arbejdstid. Derefter kan Renco kontaktes (4343 3307) og som sidste mulighed vores VVS, Martinsen (4084 1614).