# Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 13. april 2010 kl. 19

# Tilstede: Conni, Jesper, Stine, Thomas, Lars og Mette.
Afbud: Ingen

- Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

- Valg af referent. 
Stine valgt som referent.

- Godkendelse af seneste referat. 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 29. marts 2010 blev godkendt.

- Orientering og opfølgning

  - Kloakskade i gården ved Egilsgade 52: Røret er tæret, udskiftning af kloakrøret er i gang.

  - Hjemmeside: der er tilrettet småting på hjemmesiden.

  - Problemer med nye dørtelefoner: Mette er i dialog med to andelshavere om funktionaliteten af de nye dørtelefoner.

  - Affaldsplakaterne i portene er sat i rammer.

  - Flytning af el i cykelkælderen i Egilsgade: Der er taget tilbud hjem på opgaven. Arbejdet udføres inden arbejdsweekenden 8.-9. maj 2010. 
Der er desuden indhentet tilbud på isolering af loftet, men endnu ikke truffet beslutning. Tømmerarbejdet skal i gang umiddelbart efter arbejdsweekenden.

- Arbejdsweekend
Fordeling af arbejdsopgaver:

  - Kælder: Jesper og Thomas

  - Maling af pavillon: Lars og Stine

  - Overordnet organisering, madhold samt udskiftning af sand i sandkasse: Mette og Conni.

- Administration
Forhandlet kontraktudkast fra Administration Danmark blev gennemgået.

Ifht. til standardkontrakten er der bla. tilføjelser angående fremlejeprocedure, budgetopfølgning, ventelistestyring og drift af hjemmesiden mv.

Prisen er lidt lavere end den nuværende administrationsaftale med CEJ.

Kontrakten underskrives på næste møde.

- Cykelstativer
Vi sender ansøgning til kommunen om opsætning af nye stativer med plads til ca. 150 cykler samt ansøgning om opmaling af felter til ladcykler.

Afventer i øvrigt tilbud fra to firmaer om opsætning af stativerne.

- Henvendelse vedrørende larm fra husdyr
En beboer har sendt klage over husdyr i nabolejligheden. Det viser sig at der ikke er givet tilladelse til de(t) pågældende husdyr. Thomas kontakter beboeren med husdyr.

- Opgangsrenovering

  - Status: Restarbejderne færdiggøres i uge 15.

  - Næste fire opgange:

    - Rådgiverkontrakten med Friborg og Lassen (FL) blev underskrevet – i forhold til seneste renovering kommer der mere fokus på det løbende tilsyn, mens frekvensen af byggemøder reduceres.

    - Vedrørende lys på de kommende fire trappeopgange, blev det besluttet at udføre dette med bevægesensorer frem for auditive sensorer som på de netop renoverede opgange, fordi de auditive sensorer umiddelbart synes for sensitive. Lyset brænder simpelthen for meget.

    - Forsatsruder (optoglas) medtages i udbudsmaterialet.

    - Der hjemtages fire farveprøver. De fire kommende opgange skal dog alle være i samme farve. Det har vist sig lidt upraktisk med den lyse farve nederst på de nyrenoverede opganges vægge.

    - Feje-/tætningsliste på hoveddørene medtages i udbudsmaterialet.

    - 116 spartlede trappetrin i hele ejendommen udbedres – her blev linoleummet fjernet for ca. et år siden på baggrund af krav fra Post Danmark.

    - Terrazzo ved indgangsrepos, indgangstrappesten og saltskader i hele ejendommen gennemgås af ingeniør og nødvendig udbedring indarbejdes i udbudsmaterialet - forventeligt er der behov for udbedring i ca. 12 opgange som der er afsat penge til i vedligeholdelsesplanen.

    - FL tilretter udbudsmaterialet fra sidst med ovenstående ting samt de i udførelsesfasen valgte beslutninger.

Jesper har kontakten til FL og følger op på en specificeret tidsplan for udbudsprocessen.

- Mulighed for at andelshavere fremover selv kan skifte vinduer
På baggrund af henvendelse fra en andelshaver om udskiftning af vinduer blev muligheden diskuteret. Der er enighed om at det fortsat ikke skal være tilladt for andelshavere selv at udskifte vinduer.

- 5-årsbudget.

Punktet udskudt.

- Erhvervene.

Punktet udskudt.

- Salg
Advokaten følger op på salget af eksklusionslejligheder.

- Eventuelt
De 18 lejligheder der er solgt i perioden jan. 09 – mar. 10, er solgt med et gennemsnitligt nedslag på 21%.

Følgende møder er planlagt:

Mandag den 3/5 kl. 19.00.

Tirsdag den 25/5 kl. 19.00.

Mandag den 14/6 kl. 19.00.