- Referat Bestyrelsesmøde i AB Njal

Søndag d. 25. marts 2012, kl. 18.30

Tilstede: Jesper, Thomas, Rhoderick, Dorthe, Mette, Conni, Stine

|  |  | Emne | Beslutning og hvem gør hvad? |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Godkendelse af dagsorden | Dagsordenen blev godkendt. |  |
| 2. |  | Valg af referent | Stine |  |
| 3. |  | Godkendelse af referat | Referatet fra seneste møde blev godkendt. |  |
| 4. |  | Orientering og opfølgning | Syn- og skønserklæring på tagprojektet: Der arbejdes videre på ventilationsdelen, så det kan blive klarlagt, hvilke supplerende spørgsmål vi skal stille syns- og skønsmand. Ventilation i erhvervslejemål: Der er kommet en regning for installering af ventilation i børnehaven, og arbejdet er således færdigt. Udgifterne opkræves hos børnehaven. 1.årsgennemgang af trapperenoveringen er gennemført. Der er lidt opfølgning omkring dørtelefonanlægget, ellers ingen bemærkninger. Maler gennemgår de otte renoverede opgange for diverse pletter, ridser mv. Husets 100 års fødselsdag: Det undersøges om det er 2012 der er det egentlige jubilæumsår. Det besluttes at fejre husets 100 år med lagkage ved generalforsamlingen i november – såfremt huset rent faktisk har fødselsdag i 2012. |  |
| 5. |  | Ønske om maling af loft i trappeopgang. | Hele opgangen males i forbindelse med de egentlige renoveringer af trappeopgange, hvilket er et større projekt. Således ønsker bestyrelsen ikke at delelementer males. Opgangsrenovering er pt. sat på stand by pga. omkostninger i forbindelse med de helt nødvendige portrenoveringer, som pt. pågår. Thomas svarer beboer, som har henvendt sig. |  |
| 6. |  | Renovering af porte og sikring af opstemning og oversvømmelse | Status: 1) Ekstraarbejde: Projektet har ikke fået den styringsmæssige opmærksomhed fra Alectia, som bestyrelsen havde forventet. Og et mangelfuldt udbudsmateriale har medført flere udgifter. Det samlede budget for projektet er dog ikke overskredet. Conni følger op. Porten ved Egilsgade 56 er stort set færdig og arbejderne på porten ved Gunløgsgade 53 er nu i gang og forventes færdig inden udgangen af april måned. 2) Ændring af rummene til storskrald + elektronik-skrot: Miljøskabet flyttes ind i rummet med elektronikskrot. Trævæggen ind mod storskraldsrummet bedes malet i samme farve, som væggene pudses op i for at lysne passagen. |  |
| 7. |  | Salg (hvor bestyrelsen er involveret mere end almindelig) | Eg. 64: Administrator/mægler er i gang med salget. Eg. 66: Lejligheden er solgt. Eg. 68 (6.sal): Andelshaver sælger 5. sal, foreningen sælger 6. sal. Trappe er ved at blive installeret. Eg. 58: Sælges gennem advokat. Er vurderet og fremvist. Thomas rykker advokat. Gu. 65: Nøgler afleveret, og der er bestilt el- og vvs-syn. Conni styrer salgsprocessen. Gu. 45: Lejelejlighed opsagt, men nøglerne er endnu ikke afleveret. Lejer hæfter til 30. april. Der har været væsentligt flere salg i 2011 i sammenligning med ’09 og ’10. Der er også givet mindre nedslag i pris i 2011 i sammenligning med ’09 og ’10 – således er der altså en positiv tendens for salg og priser for ”boligmarkedet i A/B Njal” (set fra sælgers side). Thomas følger op hos administrator ift. proceduren ved tilbud om sammenlægning. Vi skal have søgt byggetilladelse til de 2 nye 6. sale. Punktet er med på næstkommende arbejdsmøde 17. april 2012. |  |
| 8. |  | Arbejdsweekend | Der er udarbejdet varsling af cykelindsamling. Meincke deler rundt i uge 13. Plakat samt nyhedsmail sættes op og sendes ud d. 17. april 2012 til påmindelse om arbejdsweekend og tilmelding til arbejdsweekend. Stine og Mette udarbejder nøjere planlægning, sætter hold mv. på arbejdsmødet d. 17. april 2012. |  |
| 9. |  | Eventuel | Magneter fra de renoverede opgange forsvinder. Der er indkøbt nye, som fordeles på de otte tavler. Jesper indkøber flere. Hjemmeside: William retter op på nyhedskarrusel på siden. William flytter til udlandet 1. juli 2012, hvilket betyder at bestyrelsen skal finde en ny person eller firma som kan hjælpe med vedligehold af foreningens hjemmeside. Dorthe udarbejder køreplan for upload af dokumenter og lignende på hjemmesiden. Vigtige datoer i huset: 28.-29.april 2012 – årets arbejdsweekend 13. november 2012 – Generalforsamling Vigtige datoer for bestyrelsen: Tirsdag den 17. april – arbejdsmøde Tirsdag den 8. maj – bestyrelsesmøde |  |